BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES

DE LA SEVRE NIORTAISE AMONT

*****************************

I – RAPPEL DU CONTRAT CTMA

Les  signataires de ce contrat sont l’Agence de bassin Loire – Bretagne, le SIVOM de Sepvret-Chey-Chenay, le SMC du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ainsi que la Fédération départementale de Pêche et de Protection des milieux Aquatiques.

Le bureau d’études effectuera un résumé du CTMA 2010 - 2014 en reprenant les objectifs par tronçon et localisera les actions à programmer au contrat suivant.

Les cours d’eaux concernés sur ce CTMA sont : Les cours d’eaux situés sur les vingt communes adhérentes de la compétence rivière du SMC et les trois communes du SIVOM de Sepvret, Chey et Chenay.

II – BILAN FINANCIER

Le SMC, la Fédération et le SIVOM fourniront les comptes administratifs et comptes rendus d’activité du service qui se rapportent aux actions du CTMA.

Un comparatif sera établi entre les montants prévus et les montants réalisés, en prenant garde à comparer ce qui est comparable : si des actions supplémentaires ont été réalisées ou si des actions n’ont pas été effectuées, ces opérations doivent être traitées à part.

III – BILAN TECHNIQUE

En s’appuyant sur les améliorations attendues à l’issue du CTMA, sur le suivi des indicateurs et sur le diagnostic de terrain  le bureau d’étude dressera un bilan technique du contrat en indiquant ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné en essayant d’expliquer pourquoi ?

Le diagnostic de terrain aidera à prévoir des actions permettant d’atteindre le bon état écologique avec l’échéancier (gestion des priorités) correspondant.

Linéaires dans le périmètre de l’étude.

Le CTMA 2010 – 2014 s’est  intéressé :

A la Sèvre Niortaise de Sepvret à François,

Au Fomblanche et au Foucault sur Sepvret-Chey-Chenay et Exoudun

Au Bougon et au Pamproux sur leur parcours permanent.

Au Chambrille(hors ONF) et au ruisseau des Fontaines.

Au Savrelle.

A la Tranchée, La Chavaleresse et au Bras de décharge de Moulin Neuf.

Au Magnerolles et ses annexes.

Au Puits d’enfer non inclus ses affluents : Martinière, Rabanné et Renandière.

Au Soignon.

A l’Hermitain, à l’exclusion du parcours sur Prailles.

A la Ligueure en aval du lieu dit Le Gué sur Augé et Azay le Brûlé.

Aux Brangeard, Marcusson et Musson sur Cherveux, La Crèche et François.

# Linéaires non traités

Les linéaires de cours d’eau pris en compte dans les contributions des collectivités adhérentes n’ont pas tous fait l’objet d’actions sur la période des cinq ans du contrat. Le bilan sera accompagné d’une étude de l’ensemble des cours non restaurés sur la période 2010 – 2014..

A titre indicatif, le Chambon qui était classé dès 2008 comme pouvant atteindre le bon état écologique à l’horizon 2015 n’a pas fait l’objet de travaux.

IV – Méthodologie

Le bureau d’étude devra prévoir un arpentage des linéaires sur lesquels des actions ont été menées sur la période 2010 – 2014. Le technicien fournira la localisation et les coordonnées des riverains concernés.

V – Réunions du comité technique.

Le comité technique de suivi sera composé des élus des collectivités adhérentes, des représentants des services de l’Etat, et des représentants des financeurs.

A la signature de l’ordre de service de démarrage, le comité technique sera réuni afin de présenter la méthode et le calendrier prévisionnel. Le délai d’exécution de l’étude sera de huit mois à compter de l’ordre de service initial.

Le comité technique sera réuni pour valider la phase de diagnostic,  pour élaborer la programmation du contrat suivant, puis pour valider le contenu du programme d’actions.

VI - Rendu du rapport

Le compte rendu technique et financier sera accompagné d’un registre cartographique d’état des lieux.

Un deuxième document consignera les pistes d’amélioration de l’état des cours d’eau et leur localisation. Un comité technique sera programmé afin de valider le travail d’étude. Le rapport sera rendu en trois exemplaires au format papier ainsi que deux Cd reproductibles.

VII – Budgets annexes.

Un devis sera annexé à la solution de base de l’étude de programmation d’actions afin de chiffrer le coût de la rédaction d’une Déclaration d’Intérêt Général en incluant une présentation à la Commission Locale de l’Eau.

VIII – Proposition financière.

En fonction des données ci-dessus, le bureau d’étude proposera une offre qui fera apparaitre :

Un échéancier de réalisation

Une proposition financière avec trois volets : bilan, programmation, DIG.

Les moyens envisagés pour réaliser l’étude.

Les Maîtres d’ouvrage

Marie- Françoise TRAVERS

Présidente du SMC

Jean-Claude DUCOURTIEUX

Président du SIVOM