CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ETUDE PREALABLE A UNE OPERATION COORDONNEE DE BASSIN VERSANT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES

*****************************

Sommaire

I Objet de l’étude

II Etendue de l’étude

III Contenu et déroulement

3-1 Etat des lieux

3-2 Diagnostic

3-3 Définition des objectifs

3-4 Programme d’actions

3-5 Indicateurs de suivi et évaluation

IV Documents à fournir

4-1 Rapport de diagnostic

4-2 Rapport de proposition d’actions

4-3 Note de synthèse

V Animation, coordination – Délais- Coût de l’étude.

VI Critères de choix des offres

VII Parties contractantes.

Annexe I : Bibliographie.

Annexe II : Points à analyser.

1 – Description des milieux physiques,

2 – localisation des principaux ouvrages et obstacles,

3 – Approche qualitative

I – OBJET DE L’ETUDE

La présente étude a pour objet d’établir un état des lieux et un diagnostic les plus exhaustifs possibles des cours d’eau et milieux associées du bassin versant amont de la Sèvre Niortaise, pour une meilleure connaissance de leurs fonctionnements actuels pour la restauration, la réhabilitation, la renaturation et la mise en valeur des cours d'eau et leurs annexes dans le cadre d'objectifs écologiques, piscicoles et hydrauliques.

Le Bureau d’étude devra intégrer dès le départ de son travail les prérogatives de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et l’objectif fixé par celle-ci de bon état écologique des eaux. Il devra donc proposer et mener une méthode de travail compatible. Sachant que sur une partie de ce territoire d’étude  un diagnostic préalable dans le cadre de la version 1 de l’état des lieux  de la DCE a été réalisé en utilisant des outils permettant d’apprécier le degré d’altération physique des cours d’eau (le Réseau d’Observation des Milieux ROM et le Réseau d’Evaluation des Habitats REH), l’hypothèse étant posée qu’à un fort degré d’altération correspondait un état écologique dégradé.

Aujourd’hui, une masse d’eau petits cours d’eau a été identifiée sur ce territoire, pour laquelle la probabilité de respect des objectifs à 2015 a été estimé : Le Chambon en aval du barrage de la Touche Poupard.

L’étude permettra de caractériser finement l’état initial des cours d’eau, de définir l’état souhaité et de déterminer les efforts à fournir pour y arriver ainsi qu’une prévision à court, moyen et long terme. L’ensemble de ces données permettra de proposer des scénarii d’aménagement selon les enjeux identifiés, dont la faisabilité technique, sociale, et économique sera évaluée.

Les principaux enjeux de cette réflexion sont :

- la gestion cohérente entre les cours d’eau et ses milieux associés et les usages,

- la réhabilitation des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques,

- la renaturation et la préservation des écosystèmes aquatiques et des paysages,

- l'amélioration de la qualité des eaux et des habitats,

- la protection des espaces traversés.

Une attention particulière sera demandée au bureau d’étude sur la méthodologie proposée et son adéquation avec celles choisies sur le bassin Loire Bretagne pour mesurer et évaluer entre autre la restauration des perturbations hydromorphologiques des masses d’eau (ROM, REH).

II – ETENDUE  DE L’ETUDE

L'étude portera sur le linéaire du cours d'eau et de ses annexes hydrauliques fonctionnelles : zones adjacentes, bras morts, dérivés, zones humides associées, etc…

L'aire d'étude s’étend sur toute ou partie du Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et du SIVOM de Sepvret, Chey, Chenay.

Pour information les masses d’eau actuellement répertoriées sur le secteur sont les suivantes :

- masses d’eau principales

- la Sèvre Niortaise des sources à Nanteuil ainsi que son affluent le Fomblanche suivi du Foucault.

- la Sèvre Niortaise de Nanteuil au confluent avec le Chambon

- la Sèvre Niortaise en aval du Chambon sur François

- Le Chambon en aval de la Touche Poupard .

- petits cours d’eau du bassin :

- la Sèvre Niortaise et ses affluents en amont de Nanteuil : le Pamproux, le Savrelle, ainsi que la Tranchée et la Chevaleresse.

- Le Magnerolles

- Le Puits d’Enfer

- Le Soignon

- L’Hermitain

- Le Musson et ses affluents, le Marcusson et le Brangeard

III – CONTENU DE L’ETUDE ET DEROULEMENT

L'étude comprendra cinq phases :

3-1 un état des lieux du réseau hydrographique de l’ensemble du bassin versant (à une échelle inférieure à celle du REH)

3-2 un diagnostic de la situation actuelle sur le bassin versant (usages, fonctions, altération),

3-3 une définition des enjeux et objectifs des masses d’eau par secteurs homogènes,

3-4 des scénarii d’aménagements projetés à court, moyen et long terme, et l’évaluation technique, sociale et économique à mettre en œuvre, ainsi que la définition d’un programme de travaux pluriannuel  adapté,

  - la définition d’un dispositif de suivi pour évaluer les effets des premiers travaux sur l’état écologique des cours d’eau (indicateurs biologiques prévus dans la Directive Cadre sur l’Eau et autres indicateurs adaptés à préciser) et adapter, le cas échéant le programme de travaux correspondants.

Modalités pratiques.

Un comité de pilotage qui se réunira :

- pour retenir un bureau d’études

- pour valider ou amender le  périmètre à étudier

- pour entériner ou non les budgets prévisionnels.

Ce comité de pilotage sera composé d’élus représentant les collectivités adhérentes à la compétence, des représentants de la DDT et de l’ONEMA, de l’animateur du SAGE, des représentants des financeurs, du technicien rivière et de la direction du SMC .

Le nombre de réunion est fixé à deux pour l’état des lieux, une pour le diagnostic, deux pour la validation du programme d’actions et une pour le lancement de l’enquête publique.

Des réunions publiques seront à prévoir selon la demande des communes sur les secteurs sur lesquels il n’y a pas eu de restauration

Un comité technique sera réuni en début et en fin d’étude. Il se compose du comité de pilotage complété par des représentants d’associations d’usagers et de l’animatrice de Bassin Versant

3-1Etat des lieux (ensemble du bassin versant)

L’état des lieux correspond à une phase de synthèse, aussi exhaustive que possible afin de décrire et d’expliquer :

- les caractéristiques, le fonctionnement, l’état des cours d’eau,

- les usages qui en sont faits et ceux prévus,

- les projets,

- les contraintes réglementaires

Ces éléments doivent concourir à :

- établir un état des lieux équivalent à un état 0 du milieu par rapport à l’engagement du programme d’action et préparer un diagnostic complet et explicatif.

- permettre le choix des travaux et d’actions (ou non actions) adaptés aux spécificités du milieu et aux altérations constatées ainsi qu’aux usages pratiqués et aux enjeux.

- prévoir le suivi du milieu et l’évaluation des actions durant et après le programme de gestion. Pour cela le bureau d’étude devra intégrer cet objectif dans le choix de sa méthodologie pendant la phase d’état des lieux et plus précisément pendant la phase de recueil des informations sur le terrain.

En effet il faudra se référer lors du suivi à des éléments de caractérisation du milieu et des usages établis lors de l’état des lieux. (réf. bibliographique)

A partir d'une analyse bibliographique (cf. annexe I - bibliographie existante), d'une reconnaissance détaillée du terrain, d'enquêtes spécifiques auprès des acteurs locaux (garderie, pêcheurs, élus, riverains, techniciens des CRE existants, partenaires techniques et financiers…) elle doit fournir un inventaire précis des problèmes actuels.

Cette phase doit comprendre une description des milieux physiques rencontrés, une localisation des principaux ouvrages ou obstacles existants, des principales zones de divagation ou d’érosion, une description de la qualité des sites, et une indication des usages et activités liés aux cours d'eaux. L'annexe II résume l'ensemble (non exhaustif) des points qui devront être décrit durant cette phase puis analysés dans la phase de diagnostic.

3-2 – Phase diagnostic (Ensemble du bassin versant)

Cette phase de diagnostique correspond à une phase d’expertise permettant à partir des éléments recueillis lors de l’état des lieux une meilleure connaissance, de valider et/ou compléter le diagnostic préalable de l’état des lieux au titre de la DCE, d’expliciter le fonctionnement actuel des cours d’eau, de mettre en évidence les mécanismes de dysfonctionnement repérés et de définir les grands enjeux du bassin versant.

(concernant les ouvrages existants une analyse de l’impact sur le cours d’eau devra être effectuée).

Une classification des cours d’eau en 4 catégories pourra être établie à partir de facteurs biotiques et abiotiques et cartographiée au 1/25 000ème  suivant la proposition suivante :

1) Etat naturel d'équilibre (pression anthropique nulle à très modérée, situation naturelle)

2) Etat pseudo - naturel (pression anthropique modérée, dynamique préservée sans remise en cause du fonctionnement global de l’écosystème)

3) Etat très influencé (pression significative, traumatisante et parfois difficilement réversible)

4) Etat artificialisé (à ciel ouvert ou partiellement couvert)(modifications profondes et irréversibles des caractéristiques naturelles du cours d’eau).

5) une étude de 2013 faisant état de l’étagement  du cours d’eau complétera l’étude.

Une analyse de l’historique des pratiques sur les cours d’eau, de leurs évolutions, de leurs anciens aménagements, de leurs destinations et des usages liés sera effectuée.

Un inventaire des projets susceptible d’être réalisés à court terme sera effectué.

Une attention particulière sera apportée aux aspects réglementaires et aux pratiques observées pour les différentes utilisations (respect et valeur des débits réservés, autorisations de prélèvements, de rejet, de pompage,….)

Le bureau d’étude proposera suite à cette analyse compte tenue des grands enjeux du bassin versant.

3-3 – Définition des objectifs (Zone d’étude uniquement)

A partir des résultats de la phase de diagnostic et de la classification des cours d’eau, le bureau d’étude proposera un découpage des cours d'eau par secteur homogène fonctionnel avec, pour chacun de ces secteurs, les objectifs prioritaires et les objectifs associés, le chargé d'études analysera, en fonction des enjeux, les principaux problèmes rencontrés (amélioration de la qualité des eaux et des habitats, des potentialités et fonctions naturelles des cours d'eau, aménagement cohérent du cours d'eau, protection des espaces traversés, réhabilitation, renaturation, préservation des écosystèmes aquatiques et des paysage).

Le chargé d'études prendra, en accord avec le maître d'ouvrage et les membres du comité de pilotage, tous les contacts avec les acteurs locaux nécessaires pour vérifier l’adéquation des objectifs préconisés et des attentes locales.

3-4 – Programme d’actions de gestion des cours d’eau et des milieux associés (Zone d’étude uniquement)

Pour chacun des secteurs précités et en fonction des objectifs retenus par le comité de pilotage et d’une analyse technique et socio économique, le chargé d'études proposera des scénarii pour les actions à engager sur les cours d’eau, les principes généraux d'aménagement à préconiser et les méthodes à mettre en œuvre. Il précisera de manière détaillée la liste et la description de toutes les actions retenues, ainsi que leurs priorités.

Il rédigera les prescriptions particulières nécessaires à la mise en place de ces actions : moyens technique, financier, organisation, dates optimales de réalisation…

Une estimation du coût de chacune des actions sera effectuée selon une programmation pluriannuelle sectorisée et hiérarchisée (pour les travaux d’entretien, périodicité, dates…) sur l’ensemble de la zone d’étude.

3-5 –Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation de l’efficacité des actions

Le bureau d’étude après avoir proposé des scénarii de gestion des cours d’eau, devra proposer une démarche de suivi et d’évaluation des actions a mener ainsi qu’une vérification de l’efficacité technique, économique et sociale.Cette réflexion doit permettre de définir des indicateurs visant à accompagner les porteurs du projet et les partenaires financiers afin qu’ils soient en mesure d’apprécier la portée de leur intervention sur le milieu naturel et les usages.

Pour cela, le bureau d’étude devra en regard de la méthodologie choisie lors de la phase A de la présente étude pour les indicateurs d’état des lieux, sélectionner et/ou proposer des indicateurs pertinents à suivre en fonction des objectifs définis précédemment. Il devra alors se référer aux indicateurs biologiques prévus dans la DCE et les compléter par les indicateurs proposés dans le document de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (liste d’indicateurs non exhaustive).

Le bureau d’étude distinguera le suivi et l’évaluation des actions, de celui du milieu. Ils sont obtenu différemment et supposent des compétences différentes (scientifiques et techniques dans le deuxième cas)

Indicateurs de suivi :

-indicateur de conformité entre les actions définies et les actions réalisées

-indicateur des techniques des interventions

- indicateur de suivi des effets des actions sur le milieu au cours des travaux

- ……….

Indicateurs d’objectif et d’évaluation des actions

- indicateur technique de l’évaluation de l’impact sur le milieu au regard des objectifs à atteindre (morphologie, habitat, hydrologie, biologie…)

- indicateur socio économique (satisfaction des usages, évaluation des coûts des techniciens de rivière, intérêt faisabilité a pérenniser l’action…….)

- indicateur financier (conformité entre le prévisionnel et le réalisée, coût, financement…)

IV – DOCUMENTS A FOURNIR

Les documents suivants seront fournis en vingt exemplaires version papier aux maîtres d’ouvrage :

- un rapport état des lieux

- un rapport de diagnostic,

- un rapport des scénarii,

- un rapport final.

L’ensemble des données sera également fourni sur un support informatique (Word, Excel pour le texte, compatible pdf pour les supports cartographiques) récupérable par le SIG notamment pour la partie cartographique.

# 4-1 - Rapport de diagnostic

La phase de diagnostic fera l'objet d'un rapport d’étude intermédiaire présentant l'ensemble des informations recueillies lors de l'enquête et comprenant :

- des cartes au 1/25 000ème décrivant et localisant l'ensemble des observations et constatations effectuées (cartes des utilisations de l’eau, de classification des ouvrages de prélèvement en fonction de leurs impact sur les débits d’étiage…),

- un reportage photographique représentatif,

- des schémas des principaux obstacles (sections, profils, pertes de charges, …).

Les divers entretiens effectués dans le cadre de l'étude feront l'objet d'un compte rendu succinct.

4-2 – Mémoire des propositions d'actions

Un rapport d’étude intermédiaire des propositions d'actions à mettre en œuvre sera établi et comportera :

- une série de cartes au 1/25 000ème complétées, si nécessaire, par des schémas, croquis, cahier descriptif…,

- une note de recommandations pour la mise en œuvre de ces actions (aspects relatifs à la sécurité, mode de réalisation des travaux, planning, niveau de compétence, précautions, etc…),

- un devis estimatif des opérations.

4-3 – Rapport final

Il comprendra une note de synthèse présentant :

- l'ensemble du programme retenu,

- une hiérarchisation des opérations,

- une estimation financière globale.

ainsi que l’ensemble des éléments des rapports spécifiques (propositions d’actions, diagnostique…).

D’une façon générale le chargé d’étude produira autant de cartes, plans, schémas, graphiques, photographies qu’il jugera nécessaire pour la bonne compréhension et l’illustration du texte.

L’ensemble des documents demeurera la propriété du Maître d’Ouvrage qui pourra s’en servir pour mener des actions pédagogiques, d’information et de sensibilisation.

V – ANIMATION COORDINATION – DELAI D'EXECUTION - COUT DE L'ETUDE

# 5-1 – Animation coordination

Le bureau d’étude prévoira les réunions indiquées ci-après :

- une réunion de lancement de l’étude,

- deux réunions de présentation et de validation auprès du comité technique (phase état des lieux et diagnostic, propositions d’action).

- une réunion du comité de pilotage pour la présentation du rapport final.

- une réunion qui présente le contenu de la Déclaration d’Intérêt Général et permet le lancement de l’enquête publique.

## 5-2– Délais d’exécution

Le délai de réalisation de l’étude est fixé à 8 mois après notification de la commande, étant entendu que dans sa proposition, le bureau d’étude devra s’engager dans des délais fermes.

Le bureau d’étude devra respecter scrupuleusement le calendrier prévisionnel d’avancement des études. Tout retard de plus d’un mois pourra entraîner la résiliation de l’engagement du Maître d’Ouvrage sans contrepartie financière.

## 5-3– Coût de l’étude  – Présentation de l’offre – Paiement

Le coût de l’étude devra tenir compte des données et études existantes ainsi que des économies d’échelle permises par l’échange d’informations entre cabinets d’études. Le prix sera réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution normalement prévisibles.

L'offre présentée comprendra :

- pour chacune des phases une proposition d'échéancier de réalisation et une décomposition des prix particuliers,

- une description des moyens en matériels pour la réalisation de l'étude et précisera les qualités et références du personnel affecté à l'étude, elle désignera un interlocuteur privilégié chargé de la coordination des différents chargés d'études,

- le planning du déroulement de l’étude précisant les délais de réalisation de chaque phase ainsi que le nombre et le calendrier prévisionnel des réunions prévues,

et précisera si le cabinet est à même de débuter l’étude dès notification de la commande.

Le paiement interviendra par virement bancaire sur présentation de facture au fur à mesure de l’avancement de l’étude selon les modalités suivantes :

- 40% du montant à la production du rapport diagnostique de l’étude,

- le solde à l’achèvement de l’étude, après remise de documents définitifs et validation par les membres du comité de suivi.

VI – Critères de choix des offres.

Pour l’attribution du marché, des critères seront appliqués selon les modalités suivantes :

Critère 1 pour 60 % : valeur technique de l’offre basée sur le contenu du mémoire justificatif, sur les références du Bureau d’Etude et sur  le délai de réalisation.

Critère 2 pour 40 % : le prix proposé.

Le candidat pour lequel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire sous dix jours les attestations et certificats demandés prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

VII – Parties contractantes.

Les parties contractantes sont :

Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine

BP 10023

79 400 St Maixent l’école

Et

Le SIVOM des communes de Sepvret, Chey et Chenay

12, Route de Poitiers

79 120 Chey

Représentés par leurs Présidents, d’une part.

Le prestataire, titulaire du marché d’étude, d’autre part.

# ANNEXE I – Bibliographie (à compléter)

- ONEMA , « données ROM et REH »

-Agence de l’eau Loire Bretagne (juin 2001) Etude de définition des indicateurs de la politique milieux aquatiques

-Comité de bassin Loire Bretagne (version 1- décembre 2004) Etat des lieux du bassin Loire – Bretagne volume 1 et 2

- Etat des lieux du bassin amont de la Sèvre Niortaise (août 2002, décembre 2009)

ANNEXE II – Points à analyser

1 – Description des milieux physique

La description des milieux présents comprendra :

a) Description morphologique du lit mineur, berges, rives, îles et du lit majeur ordinaire :

* zones d'atterrissements avec leurs localisations et leurs causes éventuelles (ralentissements naturels, zones de maigres, bancs rocheux, aménagements anciens, souches, …)

* état (vis à vis de la stabilité : stable naturellement, stable fixée, instable fixée, instable en cours,…) nature (naturelle, artificielle, inclinaison, matériaux constitutifs…), hauteur et colonisation des berges

* état et nature du fond (aspects, granulométrie indicative, consistance,…)

* zones d'érosion ou d'affouillement préférentielles, leurs causes (naturelles, ouvrages,…) et éventuellement leurs conséquences, …

* typologie du lit (méandre, tresse, tendu,…).

b) Description hydraulique du secteur

* caractéristiques hydrologiques principales (gabarit, pente, débit d'étiage, de début de débordement, des cartes de zones submersibles seront incluses,…)

* type d'écoulement (fluvial, torrentiel, lent, rapide, localisations de ressauts,…)

2 – Localisation des principaux ouvrages et/ou obstacles

* appréciation des discontinuités hydrauliques et/ou morphologiques, des rétrécissements, élargissements du lit,…

* ponts, seuils naturels ou artificiels, gués, perrés, chaussées, bras court-circuités naturellement ou artificiellement,…

* "aménagement" existants (ouvrages de dérivation, protection de berges, clôtures, épis, seuils, abreuvoirs, lavoirs, embarcadères, rejets, zones d'extractions, prélèvements rencontrés, sources, affluents,…)

* aménagements piscicoles (passes à poissons, déflecteurs, sous-berges,…).

3 – Approche qualitative

* occupation des sols dans les zones traversées par les cours d’eau,

* association végétale présente des rives et berges,

* végétation aquatique,

* espèces piscicoles présentes, frayères, nourrissages, essaimages,…

* qualité des eaux (quelques mesures judicieusement espacées seront à prévoir en complément éventuellement, écart aux objectifs de qualité,…)

* espèces animales présentes ou recensées,…

* secteurs de ZNIEFF, arrêtés de biotopes, sites inscrits, classés,

* catégorie piscicole et réglementation associée (réserves, axes à migrateurs,…)

4 – Description des usages rubrique qui pourra être enlevée dans l’étude 2014.

* activités industrielles :

- extractions,

- piscicultures,

- micro-centrales,

- barrages,

- …

* prélèvements directs ou indirects (nappe alluviale, cours d’eau, réseau d’irrigation…) :

- industriels,

- irrigation y compris jardins (points de prélèvements à cartographiés au 1/25 000ème,

- abreuvoirs,

- eaux potables,

- …

* tourisme :

- promenades (pied, piste cyclable, moto, auto, chemins ruraux,…),

- chasse,

- pêche (localisation des principaux points de pêches, réserves, schéma piscicole,…).